Ändring av planlösning och renovering

Åsa 16
Döbelnsgatan 1d, lgh 70+71, vån 3

Åtgärder:
1. Badrum byggs i hall.
Befintligt avlopp i schakt kan användas, nya kopplingar till golvbrunn 
samt WC dras.
Befintlig ventilation ut kan användas.
I samband med föreningsgemensamt stambyte november 2020 sätts 
fördelarskåp på vägg i hall/badrum. Härifrån dras vatten i badrum (WC, 
handfat, badkar) samt till nytt kök (se nedan) i 16 PEX rör-i-rör (dolda) 
samt utanpåliggande kopparrör. Se även VVS-skiss.

2. Kök flyttas till nuvarande vardagsrum. 
Vatten, avlopp och gas leds genom vägg från nya badrummet (se 
VVS-skiss). Kolfilterfläkt till spis.
Fastigheten använder självdragsventilation. Igensatt ventilationsintag 
i yttervägg öppnas. Utluft går i befintligt schakt (vägg mot nuvarande 
dusch), alternativt kan ventilationsschakt i yttervägg användas, som är 
utmärkt i originalritning (se skiss), men funktionsstatus oklar. 
Skall prospekteras av ventilationsfirma och 
genomgå funktionskontroll*.

3. Nuvarande kök tas ur bruk, konverteras till sovrum.
4. Nuvarande dusch tas ur bruk, konverteras till garderob.
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* Enligt samråd med stadbyggnadskontoret via telefon framgår att funktionskontroll efter färdig installation måste utföras. Funktionskontroll av ventilation utförs av
Carl-Henrik Carlsson, CVS ventilation AB
OVK Riks K 5640. Tel: 0703360431


OBS! Allt arbete utförs av professionella hantverkare med erforderliga certifieringar för all installation! 
Huvudentrepenör: 
[bookmark: _GoBack]Christer Ekenstierna, Christers Bygg och Anläggning
Tel: 0762443057
